技术委托开发合同

项目名称： 宽温域电池搭载平台VCU和BMS软件开发

委托方（甲方）：  中国科学院深圳先进技术研究院

受托方（乙方）：  长沙聚能巨力新能源科技有限公司

签订时间：         年     月    日

签订地点：            广东省深圳市

有效期限：    年  月  日至    年  月  日

双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方委托乙方研究开发  宽温域电池搭载平台VCU和BMS软件开发  项目，双方达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、合作背景

中国科学院深圳先进技术研究院（以下简称“深圳先进院”、“甲方”）由中国科学院、深圳市人民政府及香港中文大学于2006年2月共同建立，实行理事会管理，探索体制机制创新；瞄准国际一流工研院，致力于建设与国际学术接轨、与珠三角产业接轨的新型科研机构，定位为提升粤港澳大湾区制造业、健康产业和现代服务业的自主创新能力，推动自主知识产权新工业建立，率先建成国际一流科研机构。

目前已初步构建了以科研为主的集科研、教育、产业、资本为一体的“微创新体系”，由九个研究平台，国科大深圳先进技术学院、多个特色产业育成基地、多支产业发展基金、多个具有独立法人资质的新型专业科研机构等组成。深圳先进院重点布局健康与医疗、机器人、新能源与新材料、大数据与智慧城市等领域，在高端医学影像、低成本健康、医用机器人与功能康复技术、城市大数据计算、脑科学、先进电子封装材料、肿瘤精准治疗技术、合成生物器件关键技术不断实现突破，重大科技成果不断涌现。经过16年的发展积淀，深圳先进院累计承担科研项目经费超百亿元，累计申请专利过万件，授权专利4903件，PCT专利2126件，发表论文14638篇，累计孵化企业1346家，持股323家，人员规模达4905人（员工2757人），已建立一支平均年龄33岁的国际化人才队伍，全职院士11人（海外院士10人），获中国政府友谊奖2人，海归903人，高层次人才906人次。

长沙聚能巨力新能源科技有限公司位于长沙经济技术开发区，成立于2024年，是一家以从事汽车制造业为主的企业，研发能力覆盖整车集成、三电系统、智能网联和智能座舱等整车核心能力，自主研发的VCU和BMS软件已大量应用于量产的车型。

二、合作项目内容及任务

通过双方一段时间的项目调研和充分论证，形成了双方认可的项目技术开发方案。甲方委托乙方进行技术开发的内容为：   宽温域电池搭载平台VCU和BMS软件开发

乙方任务如下：

1、BMS软件开发。技术指标如下：

（1）具备与用于甲方电池包搭载的原型车相同的功能；

（2）按照甲方提供的电芯参数，适配与电芯参数相关的功能；

（3）BMS需要具备加热功能，默认关闭加热功能，可通过在线标定参数来进行打开和关闭；

（4）根据甲方需求，交付BMS软件，并协助甲方完成相关测试需求。

2、VCU软件。技术指标如下：

（1）具备与用于甲方电池包搭载的原型车相同的功能；

（2）按照甲方提供的电芯参数，适配与电芯参数相关的功能；

（3）根据甲方需求，交付VCU软件，并协助甲方完成相关测试需求。

三、项目研究进度

本项目的开发时间为2024年11月30日至2024年12月15日，从本合同签字生效之日开始。项目研究分为下面几个阶段进行：

第一阶段 (2024年11月30日—2024年12月8日)：完成BMS和VCU软件初步开发，可支持实车调试。

第二阶段 (2024年12月9日— 2024年12月14日)：BMS和VCU完成实车的测试和标定工作，软件具备支持开展直流充电、交流充电和行车的状态。

第三阶段 (2024年12月15日)：向甲方交付标定指南。

四、项目开发经费及其支付方式

（1）本项目研究开发经费由甲方直接支付给乙方。

（2）本项目经费为  150000.0  元人民币，经费由甲方  对公  支付乙方。甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的普通发票支付本合同费用，并按以下方式向乙方付款：

甲方分期向乙方支付本合同费用总额：

（1）合同签订后甲方支付乙方合同总金额的50%；

（2）实车调试标定结束，乙方将软件交付给甲方后，甲方支付乙方合同总金额的40%；

（3）乙方完成冬季测试的现场测试工作后，甲方支付合同总金额的10%。

五、乙方银行账户信息和纳税人信息

用户名：长沙聚能巨力新能源科技有限公司

开户行：  长沙银行信诚支行

账  号：  810000484834000001

税  号：  91430100MADXL7C86T

六、甲方权利和义务

6.1 甲方应向乙方提供的技术资料及协作事项如下：

（a）技术资料清单：电芯充放电参数MAP，电池包电气系统图。

（b）提供时间和方式：以电子文件的形式提供

双方同意将上述技术资料视为甲方的保密资料，乙方应当按照本合同第十条约定履行相应的保密义务。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将上述技术资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。

七、乙方权利和义务

7.1. 根据甲方提供的数据进行技术开发工作，并有责任及义务对其进行自审查；

7.2. 按照整体计划执行开发任务，如有异常（如：人员变更、开发工具故障）实时报出，由甲方决定后续处理方式，如确属乙方责任造成开发延期的损失由乙方承担。

7.3. 未经甲方事先书面同意，乙方不得将项目部分或全部研究开发工作转由第三人承担。

八、乙方的陈述与保证

乙方就此向甲方作出如下承诺并保证:

8.1乙方须保证其具有履行本合同项下委托业务所必须的相应资格、资质、能力，并有义务按照甲方的要求提供相关证明文件。如因乙方弄虚作假，由此导致合同无效或者甲方遭受损失的，由乙方承担全部责任及赔偿，并无条件在甲方提出返还要求之日起3个工作日内返还本合同项下甲方已支付的全部款项。

8.2 乙方应雇用并提供资深的、经验丰富的、胜任服务项目的人员，积极完成本合同约定技术服务工作。

8.3 乙方应按甲方及项目的工作要求随时对方案和项目执行情况进行调整。

8.4 乙方保证尊重甲方的商业信誉及声誉，不得在任何场合以任何方式传播对甲方不利的负面消息，不得诋毁或破坏甲方的商业信誉或声誉，或从事任何对甲方商业信誉或声誉产生不利影响的行为。

8.5 乙方存在或可能涉及影响到本合同履行或甲方合法权益的情形的（包括但不限于涉及或可能涉及重大经济纠纷、知识产权纠纷、侵权、诉讼、仲裁，重大资产被查封、扣押或被强制执行，被司法机关或行政机关依法立案查处或依法采取处罚措施，因违反国家有关规定或政策被媒体曝光，被相关国家或国际组织列入制裁名单等等），乙方应在得知相关情况之日起5个工作日内通知甲方，甲方有权视该情况要求乙方就相关情况提供书面说明并限期纠正不正当行为和/或要求乙方提供履约担保，或解除合同。

8.6 乙方应当赔偿甲方或使其免于任何由于乙方违反其上述做出的陈述和保证导致的甲方遭受的损失。

8.7 乙方自觉遵守政府法律、法规规定。

九、成果验收及交付

9.1 总原则：乙方完成的技术开发成果由甲方组织验收，乙方应当确保技术开发成果与合同约定及技术条款相符合。

9.2 验收结果

本合同项下标的终验收合格后，甲、乙双方授权代表应签署终验收合格报告。对于验收不合格的，甲方应签署整改报告，在整改报告中应列明存在的问题及完成整改的期限；整改结束后，双方另行组织验收。

在整改过程中，乙方同意甲方可适当使用该技术成果；但甲方对该技术成果的使用不能被视为甲方对乙方完成或部分完成委托工作的认可。

十、技术情报和资料的保密：

10.1 乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息(统称“保密资料”)负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护，并采取一切合理的措施以使其所接受的资料免于散发、传播、披露、复制、滥用及被无关人员接触。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。

10.2 乙方仅得为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、彩样、照片、电子数据等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。

10.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：

（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的；

（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的；

（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的；或

（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。

10.4 如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。

10.5 本合同有效期内及终止后，本条项下条款仍具有法律效力。

十一、技术成果的归属和分享：

（1）双方拥有本协议生效前各自的知识产权权利；

（2）该项目双方合作所产生的相关技术成果，由双方共有，乙方拥有为其自身研究和教学使用的权利。

（3）本协议期满或终止后，任何一方对项目知识产权进行改进或/和二次开发，由此产生的后续开发成果属于改进一方或二次开发方所有。

（4）甲方利用知识产权进行的任何活动，乙方不承担任何担保责任,包括但不限于商业化的担保,对特定目的的适用性等。

十二、合同变更及解除

本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在  七   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意。

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，一方可以通知另一方解除本合同；

（1）因发生不可抗力或技术风险，不可抗力是指由于地震、台风、水灾、火 灾、战争以及其它不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况；

（2）双方协商同意。

十三、解决合同纠纷的方式：

执行本合同发生争议，由当事人双方协商解决。协商不成，双方同意由第三方仲裁（当事人双方不在本合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉）。

十四、 附则：

（1）本协议未尽事宜，甲、乙双方经友好协商后另行签订补充协议，该补充协议与本协议具同等法律效力。

（2）本协议经甲、乙双方法定代表人或其代表签字并盖公章之日起生效。

（3）本协议一式四份，甲、乙双方各执两份，均具同等法律效力。

（本页无正文，为《[ 宽温域电池测试平台VCU和BMS软件开发  ]技术开发合同》签字盖章页）

甲方：中国科学院深圳先进技术研究院      乙方：长沙聚能巨力新能源科技有限公司

（公章）                               （公章）

法人或授权代表（签字）                  法人或授权代表（签字）

签署日期：                              签署日期：